2021年政务云服务租赁项目启动经费

项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

- 1.项目背景

为进一步落实中央、国务院关于“互联网+政务服务”的相关要求，支持市级政务服务中心和局机关相关信息系统运转，按照《北京市经济和信息化委员会关于印发<北京市市级政务云管理办法>的通知》（京信函〔2019〕150号）中“上链入云”的要求以及北京市人民政府印发的《北京市2020年政务服务超越行动计划》《北京市2021年政务服务领先行动计划》等政策文件中“推进综合保障一体化，确保平台运行安全平稳规范”的相关规定，北京市政务服务管理局（以下简称市政务服务局）继续申请“2021年政务云服务租赁项目启动经费”项目并获北京市财政局批复，结合市政务服务局局内工作职责变更背景，由网厅中心负责项目实施工作。

- 2.项目主要内容及实施情况

项目为延续性项目，该项目计划内容主要是为政务云上15套业务信息系统提供基础服务、扩展和个性化服务，从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行日常监控与保障维护，实现系统平稳运行与安全防护整体优化。截至2021年底，项目计划工作全部完成。

- 3.项目资金投入和使用情况

2021-2022年服务期内项目总预算为1417.36万元，2021年项目预算为425.21万元，全部为当年预算，用于政务云平台基础服务、扩展服务及个性化增值服务工作。项目资金于2021年3月全部到位。截至2021年底，根据竞争性磋商确定的合同总额1415.56万元及2021年首付款约定金额425.21万元，项目实际支出425.21万元，预算执行率100.00%。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

项目实施周期为2021年—2022年，项目建设总目标为:保障12个月（2021年10月1日-2022年9月30日）的政务云基础服务、扩展和个性化服务，通过市政务服务局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，确保市政务服务局业务系统稳定运行；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现市政务服务局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性，实现不因资源不足、病毒入侵及信息泄露等安全事故、网络攻击等安全事件而影响企业、群众办事。

- 2.项目绩效阶段性目标

通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方政务云租赁服务单位，通过基础服务、扩展服务和个性化服务，保障2021年10-12月共计3个月的政务云租用服务，优化云平台资源的合理利用，提高系统可靠性，实现系统运行稳定率≥95%，业务功能齐全度≥96%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

- 聚焦市政务服务局“2021年政务云服务租赁项目启动经费”项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法、指标体系及标准

- 本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价，并根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 评价机构在与委托方深入沟通且征求项目单位意见后，明确了各方责任，形成了适于此项目的年度绩效评价工作流程，年度绩效评价于2020年3月底-5月中下旬，按照准备阶段、实施阶段及分析阶段三个阶段序时开展。准备阶段，组建评价工作组、绩效评价专家组，并开展项目资料搜集、整理和分析工作；实施阶段，拟定评价指标体系，梳理项目存在的疑问点，形成项目中期情况说明，并组织召开由人大代表、评价专家组、市政务服务局相关处室、评价机构共同组成的绩效评价会议，对该项目进行综合评价；评价分析阶段，评价工作组根据收集到的项目相关资料、人大代表及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，修改形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 项目围绕“保障市政务服务局业务系统稳定运行，实现业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性”的预期绩效目标开展相关工作，项目立项政策依据较为充分，与网厅中心的职能职责相符，绩效指标细化、量化程度较好，项目执行及资金使用较为规范，预算执行率100.00%。经核实，针对已迁入政务云平台的15套业务系统提供2021年10-12月为期三个月的租赁及运维保障服务工作已顺利完成。通过项目的实施，在保障政务云平台网络安全防护水平、为网上四级政务服务体系全覆盖提供信息化支撑、促进网上政务服务工作高效开展等方面取得了显著效果，业务系统使用人员针对云平台租赁服务整体较为满意。但评价发现，项目中长期规划及基于应用规划的需求分析不够明确，项目单位主体责任相关的制度办法制定、技术方案论证及过程监督管控有待进一步强化，预算测算过程材料体现不足。成本控制有进一步压减空间，效益归集不够全面、且与往年同期对比数据体现不足，满意度调查管理有待优化。项目综合评价等级为“优”，评价得分90.10分，得分率90.10%。

表：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.60 | 86.00% |
| 过程 | 20 | 18.20 | 91.00% |
| 产出 | 40 | 37.30 | 93.25% |
| 效益 | 30 | 26.00 | 86.67% |
| 合 计 | 100 | 90.10 | 90.10% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 项目依据《北京市经济和信息化委员会关于印发<北京市市级政务云管理办法>的通知》（京信函〔2019〕150号）等政策文件设立，符合国家及北京市发展规划和政策要求，与网厅中心职责相符，属于公共财政支持范围，且设定的产出效益和效果符合预期，绩效指标细化、量化程度较好，但项目中长期规划及基于应用规划的需求分析不够充分，初始立项论证材料及基于云上现有业务系统重新进行评估论证材料缺失，预算测算中服务数量及质量/规格参数确定过程不清晰，分项资金分配与预算测算略微存在出入。该指标分值10分，得分8.60分，得分率86.00%

- （二）项目过程情况

- 2021年项目资金到位及时，能够确保项目各项工作顺利开展，项目预算执行率100%，资金支出合规，采购、建设等组织实施环节符合相关管理规定，人员、场地、设备、信息支撑等条件均落实，过程管控材料保留较为齐全，但项目单位层面相关业务管理制度办法及项目实施过程中针对承建运维单位的监督管控不够充分，评审报告、投标文件、合同等不同材料中有关服务量的核算口径统一性需增强，且缺乏针对15个应用系统的完整的技术方案，制度执行有效性及业务管理制度健全性有待提升。该指标分值20分，得分18.20分，得分率91.00%。

- （三）项目产出情况

- 项目年度产出基本按照预期目标完成，通过项目的开展保障了业务系统平稳运行，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，但因前期业务功能需求调研及分析论证不清晰、业务功能齐全及质量达标情况无法精准对比判断，采购完成及合同签订时间较计划进度有所滞后、项目成本有进一步压缩空间。该指标分值40分，得分37.30分，得分率93.25%。

- （四）项目效益情况

- 项目实施在保障政务云平台网络安全防护水平、为网上四级政务服务体系全覆盖提供信息化支撑、促进网上政务服务工作高效开展等方面取得了显著效果，但项目目前的效益与往年同期对比数据体现不足，针对15套业务信息系统对外服务效能的归集不够全面，服务对象满意度调查与项目内容的对应关系有待明确、样本数量有待增多、调查问题及分析有待增强。该项一级指标分值30分，得分26.00分，得分率86.67%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1.明确人员分工，建立周报制度，加强沟通。网厅中心协调具有丰富经验的业务骨干具体负责及执行项目，要求承建方组建系统组、平台组、网络组等工作小组，并通过承建方周报制度，掌握项目进程，加强沟通，有效推动项目开展。

- 2.将相应制度规定纳入合同管理，及时更新。针对当年项目执行过程中的关于云服务商和资源使用方多方平衡、沟通上仍有欠缺的地方，制定相应的规定或制度，并写入下一期云租赁合同，用于平衡资源使用和服务。

- （二）存在的主要问题及原因分析

- 1.前期需求分析论证应进一步细化，应用规划顶层设计需进一步加强

- 项目缺少中长期发展规划、云平台系统建设整体功能与目标清单，针对前期迁入云平台的业务系统技术功能需求分析及每个系统的技术方案论证过程关注不足，未从部门履职及政务服务能力整体提升等宏观层面进行应用规划顶层设计。

- 2.项目单位的主体责任意识、过程管控措施有待进一步加强

- 项目单位层面有关政务云租赁服务的监督、管理制度办法不够充分，实施方案不够细化，针对项目成本的管控及对承建运维单位的监督管理力度有待增强。

- 3.实施效益归集不够完整、且缺少对比数据，满意度调查管理有待优化

- 实施效益缺少较往年同期数据对比，针对15套业务信息系统对外服务效能的归集不够全面，服务对象满意度调查样本数量偏少，调查问题与服务内容的对应性不明确，满意度调查管理方法有待优化。

- 六、有关建议

- （一）强化前期调研论证，明确项目应用规划需求，确保项目实施精准

- 建议项目单位前期做好需求调研，针对每一系统的功能需求及技术方案进行分析论证，梳理形成云平台系统建设的整体功能与目标，制定云平台系统建设及运维租赁服务的中长期规划，并加强基于政务服务效能提升的应用规划需求分析，在绩效目标及服务方案中体现对外服务效能变化清单。

- （二）进一步发挥项目单位主体责任，提升项目精细化管理水平

- 建议项目单位提高项目管理主体意识，制定整体性工作方案，将项目实施内容相关的流程、机制上升升华为制度；精准把控成本，加强对第三方的监管。

- （三）项目绩效资料收集整理有待加强，满意度调查工作需完善

- 建议项目单位加强对项目相关绩效信息的收集、整理、分析工作，具体、量化地展示项目成果，并以年度数据对比、典型案例支撑的方式凸显项目绩效。基于项目特点，细化满意度调查问卷，扩大满意度调查对象及内容，提高满意度调查管理水平。